# Proje Charter

Proje Adı: KD-27 E Trade – Öğrenci Gelişim Projesi

Kısa Tanım: Mevcut profesyonel e-ticaret altyapısı üzerine, öğrencilerin gerçek bir projeyi scrum yaklaşımı ile geliştirip genişlettiği eğitim odaklı çalışma.

Proje Vizyonu: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevrim içi satış yapabileceği, esnek, modüler ve ölçeklenebilir bir e-ticaret platformunu; öğrencilerin gerçek dünya gereksinimleri üzerinde çalışarak geliştirdiği ve scrum süreçlerini deneyimlediği bir öğrenme ortamı oluşturmak.

Proje Hedefleri:

- Öğrencilerin gerçek bir projede görev alarak uçtan uca yazılım geliştirme deneyimi kazanması.

- Scrum ve iş analizi kavramlarının proje üzerinden uygulanması.

- E-Ticaret projesi geliştirme

  - Modern mimari yaklaşımları kullanmak

  - Clean kod kavramını uygulamak

  - Kod kalitesini ve mimarisini geliştirmek

Paydaşlar

| Paydaş | Rol/Sorumluluk |
| --- | --- |
| Proje Yöneticisi (Fatih Alkan) | Proje yürütücüsü |
| Öğrenciler (Takımları) | Yazılım Geliştiricisi |
| Müşteri | Ürünleri gören, sipariş eden, |
| Admin/Operatör | Ürün girişi, güncelleme, yönetim |

Kapsam (Fonksiyonları)

- Ürün ve kategori yönetimi

- Sepet ve sipariş yapısı

- Sipariş geçmişi raporlama

- Müşteri yönetimi

- Ürün kalite ve geri bildirim.

- Yorum ve puan değerlendirme

- Bildirimler email, loglamala, hata ekranları

- Gelişmiş dashboard

- SoftDelete, Global Filtreler, Repository, UoW, Onion Mimari

- MVC UI + temel sayfalama

- Profosyonel arayüz geliştirme UI/UX

- Unit Test (Birim Testler)

Kapsam Dışı

- Kullanıcı testleri

- Veritabanı değişikliği

Süre:

Sprint süresi: 2 hafta Toplam süre: 4 hafta (2 sprint), Her sprint planda Daily’ler (2-3 saat), Sprint Review + Sprint Retrospective.

1-Product-Category Yönetimi

- Kategori yapısı: Her kategorinin birden fazla product olacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Product yapısı: Her product yapısının bir tane kategorisi olacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Product Detail: Her product’ın bir adete product detayı olmalıdır.

- Soft delete ve loglama kayıtları için merkezi bir yapı oluşturulmalı.

- Mimari yaklaşım olarak DDD yaklaşımında kod yazın.

- Customize ve Merkezi hata yönetimi yaklaşımı geliştirin.